Tgian: 21:00 29/05

Địa điểm: B114

Tham gia: Cảnh, Hải, MinhCT, Lâm, Hiếu

Nội dung: **Define lại spec, plan, task allocation**

1. **Spec**

Spec detail của MinhCT đã đc up lên, t sẽ update cùng bản này lên git.

Mng có gì xem lại nhé. Bản update sẽ có trong ngày mai

1. **Plan**

Plan dự kiến là như này, sẽ có thay đổi trong quá trình code nhưng mình cố gắng stick theo các milestones là được

15/05-30/05: Specs

31/05- 04/06: Init code

05/06-19/06: Hoàn thành các actions chính trong game

19/06-08/07: Animation + multiplayer

08/07-18/07: Testing + fix bug

19/07: Demo

1. **Tasklist**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Task | Deadline | Note |
| Cảnh | List các actions trong game | 30-05 |  |
| MinhCT | List các thuộc tính của từng object | 30-05 |  |
| Hải | Init code các object | 04-06 |  |
| Lâm | Estimate mức độ, cách triển khai cho các actions | 04-06 |  |
| Hiếu | Lên idea cho Animations các feature | 04-06 | Cả âm thanh nữa nhé |

Next meeting: B114 tối 23/05 nhé các bros <3